**会议纪要**

会议日期： 2022年8月9日 时 间： 10:00-11:30

地点： 广州东风、腾讯会议 主持人： 杜建文 记录： 吴雷

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参加人员**:  东风物流：林俊标、李星、胡玲玉、黎铭鸿  中科软：杜建文、吴雷 | | | | | | |
| **主题/主要内容**:  业财应付管理优化需求问题确认 | | | | | | |
| **会议记录**:   1. 关闭状态的单据不需要看到？ 2. 提交之后，任何节点申请人都要有【撤回】功能？ 3. 现审批流程无法满足一人多职的业务场景，如何解决？ 4. 合同档案数据权限问题讨论？ | | | | | | |
| **决议事项**:  **预付、应付、付款查询**   1. 【状态】允许多选。   2.默认展示除“关闭”状态外的单据数据。  **撤回流程**   1. 无法实现提交之后，提交之后，任何节点申请人都要有【撤回】功能。 2. 根据会议讨论结果，需保持与费用一致，即下个节点处理人未处理时，上一个节点的处理人才允许撤回。   **预付、应付、付款新增页面**   1. 【申请部门】改成下拉框，默认展示申请人所在部门。 2. 【申请部门】存在一人多职时，根据兼职的岗位带出岗位对应的部门，作为可选值存在。   **合同档案查询页面**   1. 将【创建人】放到列表中 2. 在【数据资源管理】菜单中新增“部门级别合同档案”的权限，并将用户提供的人员配置到该权限中   **流程优化（风神物流）**   1. 需求部门的审批：改成与“部门预算专员”做关联。 2. “需求部门”节点改到发起人之后。 | | | | | | |
| **待跟进事项**: | | | | | | |
| **序号** | **待跟进内容** | | **我方负责人** | | **客户负责人** | **状态** |
|  | 提供合同档案数据权限的人员清单 | | 杜建文 | | 黎铭鸿 |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **审核人** |  | **审核日期** | |  | | |